Plan rzeczowo finansowy

budowy  klubowych  torów  łuczniczych  KS Leśnik  przy  ul. Urbanowskiej  w  Poznaniu

Obecny stan zagospodarowania działki miejskiej i jego charakterystyka

Wskazany przez nas teren to działka miejska oznaczona na mapach geodezyjnych jako nr 52/2, arkusz 42, obręb Golęcin.  Znajduje się w obrębie osiedla Sołacz, w przedłużeniu ul. Urbanowskiej, wzdłuż estakady Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i przylega z jednej strony do parku im. Adama Wodziczki a z drugiej do kompleksu ogródków działkowych.

Wskazany teren w przeszłości wykorzystywany był jako odstojnik nieczystości zebranych z oczyszczania stawu Sołackiego. Obecnie jest nieużytkiem w 90% porośniętym krzakami i inną roślinnością,.

Niedogodności związane z posadowieniem terenu to :

- hałas przejeżdżających tramwajów ze znajdującej  się w bezpośredniej bliskości estakady Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

- Przez środek terenu przebiega słupowa linia przesyłowa wysokiego napięcia.

- Na terenie usytuowane są  4 studzienki melioracyjne wystające na ok. 2 m ponad poziom otaczającego terenu.

- Teren pochylony spadem w kierunku Bogdanki i  okresowo częściowo podtapiany przez strumień Bogdanka.

Zalety  terenu:

- usytuowanie terenu dłuższym bokiem na linii północ-południe.

- Szerokość działki zapewniająca umieszczenie tam 30 mat łuczniczych przy zachowaniu niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

- Możliwość posadowienia pawilonu socjalnego bez uszczuplanie części sportowej przyszłych torów łuczniczych.

- Miejsce usytuowane w enklawie zieleni

- Łatwy dojazd  środkami komunikacji miejskiej.

- Miejsce eksponowane zapewniające widoczność osobom przejeżdżającym estakadą PST.

- Przychylność mieszkańców i Rady Osiedla Sołacz co do budowy na tym terenie obiektu sportowego.

Plan działań rzeczowych

Dla realizacji projektu budowy torów łuczniczych  należy przygotować teren, zbudować pawilon socjalno magazynowo techniczny i wyposażyć obiekt w infrastrukturę sportową. Poniżej zestawiono zakresy prac w trzech głównych aspektach realizacji budowy torów łuczniczych.

- przygotowanie terenu w tym:

- oczyszczenie terenu z zarośli

- wypoziomowanie płyty torów

- usypanie wału strzałochwytnego

- obsianie płyty torów trawą i wykonanie ozdobnych klombów kwiatowych

- ogrodzenie terenu i obsadzenie płotu ligustrem.

- budowa pawilonu socjalno magazynowo technicznego przystosowanego również do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przyłączem energetycznym i wodno – kanalizacyjnym zawierającym:

- szatnie dla dziewcząt i chłopców

- szatnia i magazyn sprzętu łuczników tradycyjnych

- sanitariaty przystosowane również dla osób na wózkach

- świetlica  - sala wykładowo konferencyjna

- warsztat naprawczy z podręcznym magazynkiem sprzętu

- biuro i archiwum klubu

- magazyn na sprzęt do utrzymania porządku na torach i do realizacji zawodów łuczniczych.

- wyposażenie torów w maty łucznicze i zasilanie energetyczne do realizacji świetlnej informacji i sygnalizacji oraz nagłośnienia podczas zawodów. Ponadto przygotowanie 5 stanowisk łuczniczych ze specjalnymi podjazdami dla osób na wózkach.

Po oczyszczeniu z zarośli i chwastów teren zostanie wypoziomowany ze względu na lekkie pochylenie w kierunku strumienia Bogdanka. Ze względów bezpieczeństwa teren zostanie ogrodzony ażurowym płotem wysokości ok. 1,2 m. Ponadto wzdłuż całego opłotowania posadzony zostanie żywopłot z ligustra.  Tory Łucznicze wyposażone zostaną w 30 standardowych stanowisk strzelniczych oraz 5 stanowisk łuczniczych dla osób niepełnosprawnych z podjazdami dla wózków inwalidzkich. Za matami łuczniczymi zostanie usypany wał ziemny ok. 3m wysokości dla zapewnienia całkowitej ochrony osobom postronnym.

W ramach budowy torów łuczniczych zaplanowano również wyposażenie obiektu w pawilon socjalno magazynowo techniczny o wymiarach ok. 8x20m. Pawilon ten zostanie podłączony do sieci energetycznej i wodno kanalizacyjnej. Składać się on będzie z: szatni dla dziewcząt i chłopców, magazynu-szatni dla łuczników tradycyjnych, sanitariatów przystosowanych również dla osób na wózkach, świetlicy - sali wykładowo konferencyjnej, warsztatu naprawczego z podręcznym magazynkiem sprzętu, biura i archiwum klubu, oraz magazynu na sprzęt do utrzymania porządku na torach i do realizacji zawodów łuczniczych.

Teren torów łuczniczych planujemy wyposażyć w zasilanie energetyczne w celu podłączenia do sieci świetlnych tablic informacyjnych i sygnalizacyjnych oraz nagłośnienia wykorzystywanych podczas zawodów łuczniczych.

Szacunkowe koszty realizacji działań rzeczowych

| Składowe realizacji działań rzeczowych | przewidy -wany koszt | Uwagi do realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1.Oczyszczenie terenu ze zbędnej roślinności | 10.000,- | wykonanie własne |
| 2.Ogrodzenie terenu torów łuczniczych i obsadzenie ligustrem | 35.000,- | zakup materiałów a wykonanie własne |
| 3. Wypoziomowanie terenu i usypanie wału strzałochwytnego | 30.000,- | wykonanie częściowo własne a częściowo zlecone |
| 4. Budowa zaplecza socjalno- magazynowo- technicznego i jego wyposażenie, koszty transportu | 300.000,- | zakup projektu i materiałów, a wykonawstwo częściowo własne |
| 5. Wykonanie przyłącza energetycznego i wodno-kanalizacyjnego | 20.000,- | materiały zakupione i wykonawstwo zlecone |
| 6. Wyposażenie torów w maty łucznicze, stanowisko do celów ruchomych i inne oraz stanowiska dla niepełnosprawnych z podjazdem do mat | 35.000,- | zakup materiałów a wykonanie częściowo własne |
| RAZEM | 430.000,- |  |

Oczekiwane rezultaty  społeczne i ekonomiczne  realizacji budowy torów łuczniczych

Oczekiwane rezultaty  społeczne

Tory łucznicze otwarte będą dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta Poznania. Pragniemy zainteresować łucznictwem tak dzieci i młodzież jak również osoby dorosłe. Dotrzemy z ofertą uprawiania łucznictwa do wszystkich okolicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zamierzamy propagować łucznictwo również wśród studentów zamieszkujących okoliczne akademiki. Po całkowitej realizacji naszego projektu budowy klubowych torów łuczniczych do rekreacyjnego uprawiania łucznictwa zachęcać będziemy również osoby niepełnosprawne, szczególnie te zamieszkujące  w specjalnie przystosowanym bloku na osiedlu Powstańców Warszawy.

Obecnie KS Leśnik organizuje rocznie  5 zawodów sportowych dla zawodników wszystkich kategorii wiekowych. Jeden festyn na obiekcie przy ul Piastowskiej dla fundacji Nasze Serca i kilka turniejów łuczniczych na festynach sportowo rekreacyjnych po za Poznaniem.

Po zbudowaniu torów łuczniczych przy ul. Urbanowskiej zamierzamy ściśle współpracować z Radą Osiedla Sołacz w organizowaniu i realizacji imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych.

Nie zrezygnujemy z dotychczasowej wieloletniej współpracy z fundacją Nasze Serca, dla której współorganizujemy festyny sportowo rekreacyjne. Zamierzmy  ponadto zwiększyć swój udział w organizowaniu zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej.

Spodziewamy się, że efektem naszej działalności będzie zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania łucznictwa oraz osoby dorosłe do rekreacji z łukiem w ręku.

Zakładamy, że docelowo (ze względu na  możliwości techniczne)  sportowo z łuku strzelać będzie do 50 osób a drugie tyle strzelać z łuku będzie  rekreacyjnie. Po zatrudnieniu dodatkowych szkoleniowców ta liczba może się zwiększyć.

Oczekiwane  rezultaty ekonomiczne

- Spodziewane dochody.

Tory łucznicze  pomieszczą do 30 stanowisk łuczniczych,  dlatego docelową ilością strzelających jest grupa 50 osób.  Spodziewamy się, że ok. jednego roku po zakończeniu budowy torów  klub zrzeszać będzie ok. 50 osób. Osoby te wpłacać będą do kasy klubu składki  przeciętnie w wysokości 20,- zł. miesięcznie

co daje 50 osób x 12 miesięcy x 20,- zł   =   12.000,-  zł. rocznie

Z powyższego obliczenia wynika, że docelowo rocznie ze składek członkowskich możemy uzyskać kwotę 12 000,- zł.

KS Leśnik zamierza współuczestniczyć w organizowaniu i realizacji festynów środowiskowych na terenie torów łuczniczych, na rzecz mieszkańców okolicznych osiedli, jednak z tej działalności nie przewidujemy pobierania opłat.

- Spodziewane koszty  rocznego utrzymania torów łuczniczych

| Realizowane działania | Przewidywane koszty |
| --- | --- |
| 1. koszt dzierżawy terenu | 3 500,- |
| 2. koszt energii elektrycznej | 4 000,- |
| 3. koszt wody i ścieki | 1 000,- |
| 4. koszenie trawy, grabienie liści, przycinanie żywopłotu i utrzymanie porządku na torach | 2 000,- |
| 5. wywóz śmieci | 1 000,- |
| 6. bieżąca konserwacja i naprawy pomieszczeń socjalnych i ogrodzenia | 1 000,- |
| Razem : | 12 500,- |

Przedstawione powyżej zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków pozwoli klubowi pokrywać koszty dzierżawy terenu od miasta, pokrywać bieżące koszty eksploatacyjne (energia elektryczna, woda-ścieki),  oraz koszty utrzymania porządki na torach w tym koszenie trawy, wywóz śmieci,  zgrabionych liści i skoszonej trawy oraz przeprowadzać bieżącą konserwację i drobne naprawy.

Z powyższego wynika, że klub na szansę samodzielnie z własnych dochodów utrzymać na podstawowym poziomie bazę sportową – tory łucznicze i zaplecze socjalne.